| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Thẩm quyền, quy trình lập, trình, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai và thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2025/QĐ-UBND ngày 23/01/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về thẩm quyền, quy trình lập, trình phê duyệt Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai và thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Quỹ phát triển đất tỉnh).

2. Các nội dung không quy định trong Quy định này được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quỹ Phát triển đất tỉnh.

2.  Các cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện các dự án ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.

3. Các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến lập, trình, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn và hoạt động ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Chương II

THẨM QUYỀN, QUY TRÌNH LẬP, TRÌNH, PHÊ DUYỆT

KẾ HOẠCH ỨNG VỐN, BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG VỐN

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH

Điều 3. Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch ứng vốn

Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch ứng vốn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh (sau đây viết tắt là Kế hoạch ứng vốn) theo đề nghị của Sở Tài chính.

Điều 4. Quy trình lập, trình, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh:

Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện các dự án lập Tờ trình xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án có sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định này gửi Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc qua môi trường mạng. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Quỹ Phát triển đất tỉnh và các cơ quan có liên quan kiểm tra thực tế hiện trường thống nhất bằng biên bản liên ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Chuẩn bị đầu tư:

Sau khi cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương sử dụng nguồn vốn ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện dự án bằng văn bản, chủ đầu tư tổ chức thực hiện bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

3. Phê duyệt Kế hoạch ứng vốn:

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng vốn theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết định này gửi Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc qua môi trường mạng. Sở Tài chính chủ trì xin ý kiến  Quỹ Phát triển đất tỉnh và các đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét quyết định.

4. Nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng vốn

a) Khái quát về dự án gồm các nội dung: Chủ đầu tư; sự cần thiết phải đầu tư; Quy mô, địa điểm đầu tư; Thời gian thực hiện dự án; dự kiến tiến độ thực hiện dự án; Tổng mức đầu tư; Nguồn vốn đầu tư, trong đó số vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.

b) Số tiền ứng và kế hoạch ứng vốn.

c) Phương án hoàn trả vốn ứng: Quỹ đất tạo ra sau khi dự án hoàn thành; Dự kiến số thu tiền sử dụng đất do dự án tạo ra; Dự kiến kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất do dự án tạo ra; Dự kiến sử dụng số thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất do dự án tạo ra; Số tiền và thời gian hoàn trả Quỹ Phát triển đất tỉnh; Số tiền còn lại.

d) Đánh giá hiệu quả đầu tư sau khi dự án hoàn thành.

5. Nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng

a) Tên dự án.

b) Chủ đầu tư.

c) Địa điểm xây dựng.

d) Nguồn vốn đầu tư.

đ) Kế hoạch ứng vốn.

e) Phương án hoàn trả vốn ứng.

Điều 5. Điều chỉnh Kế hoạch ứng vốn

1. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Kế hoạch ứng vốn thực hiện dự án khi có thay đổi nội dung như sau:

a) Điều chỉnh, bổ sung thay đổi dự án đầu tư.

b) Điều chỉnh tổng mức vốn ứng.

c) Điều chỉnh thời gian ứng vốn.

d) Điều chỉnh phương án hoàn trả vốn ứng.

2. Nội dung Tờ trình đề nghị điều chỉnh Kế hoạch ứng vốn

a) Kế hoạch ứng vốn đã được duyệt: Tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, nguồn vốn đầu tư, kế hoạch ứng vốn, phương án hoàn trả vốn ứng.

b) Căn cứ điều chỉnh kế hoạch ứng vốn.

c) Các nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn ứng.

3. Nội dung Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ứng vốn

a) Tên dự án.

b) Chủ đầu tư.

c) Địa điểm xây dựng.

d) Nguồn vốn đầu tư.

đ) Kế hoạch ứng vốn điều chỉnh.

e) Phương án hoàn trả vốn ứng điều chỉnh.

Điều 6. Tổng hợp báo cáo tình hình ứng vốn

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch ứng vốn của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Phát triển đất tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh kế hoạch ứng vốn trong niên độ năm trước ngày 15/02.

Chương III

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ỨNG VỐN

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH

Điều 7. Thẩm quyền quyết định ứng vốn

1. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức ứng vốn đối với các hồ sơ dự án có tổng mức ứng vốn từ 30 (ba mươi) tỷ đồng trở lên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức ứng vốn đối với các hồ sơ có tổng mức ứng vốn từ 10 (mười) tỷ đến dưới 30 tỷ đồng.

3. Giám đốc Quỹ quyết định ứng vốn đối với hồ sơ có tổng mức ứng vốn dưới 10 (mười) tỷ đồng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Người đứng đầu các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư có dự án ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh thực hiện theo đúng quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.