| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày tháng năm 2026 |

(DỰ THẢO)

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương; Trình tự xét duyệt quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số314/TTr-STC ngày 22 tháng 06 năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương; Trình tự xét duyệt quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định áp dụng đối với quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, bao gồm:

a) Thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương;

b) Trình tự xét duyệt quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp xã quản lý.

2. Ngoài các nội dung được quy định tại Quyết định này, các nội dung quy định về quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước;

2. Sở, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quy định thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương

1. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh quản lý

a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư theo phân cấp quản lý là sở, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (đơn vị dự toán cấp I) trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

Chủ đầu tư không có cơ quan cấp trên theo phân cấp quản lý lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

b) Sở, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt báo cáo quyết toán của chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính để kiểm tra trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

c) Sở, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính để kiểm tra trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

2. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp xã quản lý

a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư theo phân cấp quản lý là phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (đơn vị dự toán cấp I) trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm quyết toán.

Chủ đầu tư không có cơ quan cấp trên theo phân cấp quản lý lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm quyết toán.

b) Phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để kiểm tra trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm quyết toán.

Điều 4. Trình tự xét duyệt báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt và ra thông báo xét duyệt quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để phục vụ cho việc kiểm tra, tổng hợp quyết toán.

2. Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu chủ đầu tư giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng....năm 2026.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 5; - Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp; - TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban; - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; - UBND các xã, phường; - Trung tâm thông tin - Công báo; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Trọng Tấn |
| --- | --- |